## Slide 1: 避難所情報サービス開発プロジェクト
PM １５４２０９８ 星ひかる
１５４２０４４ 近藤智之
１５４２０７１ 武田拓朗
矢吹研究室C班

## Slide 2: 目次

## Slide 3: 背景・目的
３．１１や首都直下型地震が話題
わかりやすく避難場所を知りたい
迅速に避難してもらいたい

## Slide 4: 避難情報システムとは
災害情報を知りたい習志野市民向け避難システム
外でも簡単に避難経路を知ることができる
習志野市防災マップと違い、現在地から一番近い避難所がすぐわかる

## Slide 5: チーム課題の実績
スプリントごとにレビュー
ユーザーストーリーを更新

## Slide 6: 品質
品質テストを8割以上成功で合格とする

## Slide 7: コスト
見積り
人件費：２（１ポイントの時間）×２３（必要な機能までの合計ポイント）
＝４６ｈ（時間）
予備費：２ （１ポイントの時間） ×３（予備機能の合計ポイント）
＝６ｈ（時間）
１人当たり 計：５２ｈ（時間）
合計：１５６ｈ（時間）

## Slide 8: コスト
結果
人件費：４（１ポイントの時間）×２３（必要な機能までの合計ポイント）
＝９２ｈ（時間）
１人当たり 計：９２ｈ（時間）
合計：２７６ｈ（時間）
コスト超過

## Slide 9: コスト
原因
1ポイントの時間の見積もりがあまく、予定時間外の作業が多かった
対策
要求仕様に基づいた、精度の高い見積りを作る

## Slide 10: 納期