## Slide 1: 避難所情報サービス開発プロジェクト
PM １５４２０７１ 武田拓朗
１５４２０４４ 近藤智之
１５４２０９８ 星 ひかる
矢吹研究室C班

## Slide 2: 目次
・背景
・避難所情報サービスとは
・機能詳細
・プロジェクトの進め方
・アジャイルの実践方法
・品質管理
・コスト見積り
・進捗状況
・プロトタイプ
・今後の予定

## Slide 3: 背景
近年、地震が多発しているため、わかりやすくかつ早く避難場所を伝え、迅速に避難してもらうため
「逃げるは恥だが役に立つ」をモットーにシステムを開発する

## Slide 4: 避難所情報サービスとは
・災害情報を知りたい習志野市民向けの避難システム
・外でも簡単に避難経路を知ることができる
・千葉県ハザードマップと違い、現在地から一番近い避難所がすぐわかる

## Slide 5: 機能詳細
・GPSや手入力による現在地の割り出し
・最寄りの避難場所の割り出し
・避難経路の表示
・最新の災害情報を照会

## Slide 6: プロジェクトの進め方
アジャイル開発
選んだ理由
アジャイル型開発では顧客も巻き込んで進めるため顧客との思い描くものとの差が少なくなる

## Slide 7: アジャイルの実践方法
Scrum
・ユーザストーリーを作成し、優先順位ごとに開発する
・1スプリントは3週間
・デイリースクラムを毎週火曜日と金曜日に15分間行う
・スプリントが終わるごとにユーザに動作するものを見せる
・ユーザストーリーを順次変更する

## Slide 8: 品質管理
・自分たちでチェックリストを作成し、定量的品質管理を行った
・スプリントごとにレビューを行い、品質向上に努める

## Slide 9: コスト見積り
人件費：０．９×８×２０＝１４４ｈ（時間）
予備費：１４４×０．１＝１４．４ｈ（時間）
計：１５８．４ｈ（時間）

## Slide 10: 進捗状況
Chart: バーンダウンチャート
| ＃1 | ＃2 | ＃3 | ＃4 | ＃5 | ＃6 | ＃7 | ＃8 | ＃9 | テスト | ＃10 | ＃11 | 外部設計書 | 内部設計書 | テスト
実際 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18
理想 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
平均理想 | 26 | 24.2667 | 22.5333 | 20.8 | 19.0667 | 17.3333 | 15.6 | 13.8667 | 12.1333 | 10.4 | 8.6667 | 6.9333 | 5.2 | 3.4667 | 1.7333 | -9.77e-15

## Slide 11: プロトタイプ

## Slide 12: 今後の予定

## Slide 13: ありがとうございました